# Plan de projet – Système de gestion d’un centre de formation

## 1. Objectif du plan de projet

Ce plan sert à organiser le travail du binôme pour terminer le projet dans le délai de trois semaines. Il permet de suivre l’avancement du projet et de répartir les tâches entre les deux étudiants.

## 2. Organisation générale du projet

| Élément | Détails |
| --- | --- |
| Nom du projet | Système de gestion d’un centre de formation |
| Durée totale | 3 semaines |
| Équipe | 2 étudiants |
| Encadrant | Enseignant du module SI |
| Objectif global | Concevoir et développer une application web fonctionnelle permettant de gérer un centre de formation. |

## 3. Méthode de travail

Le travail sera réalisé en suivant une approche par étapes :
1. Analyse – Comprendre le besoin et rédiger les documents (SFG, SFD)
2. Conception – Créer les schémas de données, maquettes d’écrans et diagrammes UML
3. Développement – Construire l’application web
4. Tests – Vérifier le bon fonctionnement du site
5. Documentation – Préparer les documents à rendre (rapports, manuels, etc.)

## 4. Répartition du travail

| Membre | Rôle principal | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Étudiant 1 | Développement front-end | Maquettes, interface utilisateur, design, intégration visuelle |
| Étudiant 2 | Développement back-end | Base de données, logique du site, tests et mise en place du serveur |
| Les deux | Analyse et documentation | Cahier des charges, SFG/SFD, tests, manuel utilisateur |

## 5. Planning sur 3 semaines

| Semaine | Objectif principal | Tâches à réaliser | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| Semaine 1 | Analyse et préparation | Rédiger le cahier des charges, étude de faisabilité, SFG, SFD | Cahier des charges, SFG, Étude de faisabilité |
| Semaine 2 | Conception et début de développement | Créer MCD/MLD, diagrammes UML, maquettes d’écrans, commencer le code | MCD, UML, maquettes, prototype |
| Semaine 3 | Finalisation et tests | Finir le développement, faire les tests, rédiger la documentation | Application finale, plan de tests, manuel utilisateur |

## 6. Outils utilisés

| Domaine | Outils choisis |
| --- | --- |
| Gestion de projet | Trello ou tableau Excel pour suivre les tâches |
| Conception (maquettes) | Figma ou dessin papier |
| Développement | HTML / CSS / JavaScript / PHP (ou Python/Node.js) |
| Base de données | MySQL ou PostgreSQL |
| Tests | Navigateur, Postman, console |
| Documentation | Word, Google Docs, ou PDF |

## 7. Suivi et livrables

Chaque fin de semaine, le binôme présente l’avancement à l’enseignant, met à jour le tableau de bord de progression, et sauvegarde les fichiers dans un dossier partagé (ex : Google Drive ou GitHub). Les livrables finaux incluront tous les documents (Cahier des charges, Étude de faisabilité, SFG, SFD, etc.), le code source de l’application et les rapports de test.

## 8. Conclusion

Ce plan permet au binôme de structurer le travail sur trois semaines, de répartir les rôles clairement, et d’assurer la bonne livraison du projet dans les temps. Le projet est réalisable si les tâches sont respectées chaque semaine et si la communication reste régulière.